REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA – 2012. GODINA

- stanje na dan 31.12.2013.

| Redni broj | Predmet ugovora | Evidencijski broj nabave i broj objave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okv. sporazuma | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okv. sporazum | Naziv ponuditelja s kojim je skloplen ugovor o javnoj nabavi – okv. sporazum | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluga ili izvođenja radova | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izrada posebne geodetske podloge |  | Izravno ugovaranje | 19.750,00 Kn bez PDV-a | 08.06.2012. do 08.07.2012. | „Geoprojekt“ d.o.o. Petrinja, Trg Hrvatskih branitelja 1 | 31.12.2012. | 24.687,50 Kn sa PDV-om |
| 2 | Kupoprodaja kamenog agregata |  | Izravno ugovaranje | 69.600,00 Kn bez PDV-a | 23..07.2012. do 23.08.2012. | „Abaza“ d.o.o. Hrvatska Dubica, ul. Petra Berislavića 73 a | listopad 2012. | 86.999,06 Kn sa PDV-om |
| 3 | Poslovi higijeničarske službe |  | Izravno ugovaranje | 7.520,00 Kn bez PDV-a | 25.07.2012. do 31.12.2012 | Veterinarska stanica Sisak d.o.o., Sisak, Zagrebačka 45 | prosinac 2012. | 7.050,00 Kn sa PDV-om |
| 4 | Kupoprodaja lož ulja | 1/2012 2012/S 003-0055651 | Otvoreni postupak | 69.316,00 Kn bez PDV-a | 01.08.2012. do 31.12.2012. | Euro-Petrol d.o.o. Rijeka, Martinkovac 143 b | 31.12.2012. | 76.488,65 Kn sa PDV-om |
| 5 | Izvođenje radova na zgradi Opć.- primj. mjera ener. učink. | 2/2012 2012/S 003- 0067894 | Otvoreni postupak | 630.160,74 Kn bez PDV-a | 03.09.2012. do 15.12.2012. | Graditeljstvo – DIV d.o.o. Sisak, Lipa 30 | listopad 2013. | 747.692,11 Kn sa PDV-om |
| 6 | Arheološka sondažna istr. prostora Starog grada Zrina |  | Izravno ugovaranje | 69.900,00 Kn bez PDV-a | 20.09.2012. do 31.03.2013. | Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb, Ul. Nike Grškovića 23 | 29.03.2013. | 69.900,00 Kn Nije u sustavu PDV-a |
| 7 | Izrada idejnog proj. vodo-opskr. cjevovoda Kozibrod – Hrvatska Kostajnica |  | Izravno ugovaranje | 69.000,00 Kn bez PDV-a | 24.09.2012. | Prometis d.o.o. projektiranje i istraživačko razvojni rad u području prometa, Zagreb; Cvijete Zuzorić 5 |  | 58.000,00 Kn sa PDV-om |
| 8 | Geodetski radovi za izradu PGP za idejni pr. za izg. vodovoda |  | Izravno ugovaranje. | 68.500,00 Kn bez PDV-a | 24.09.2012. 27.10.2012. | Geodetski projekti i sustavi d.o.o. Zagreb, Ul. Marka Oreškovića 37 c | prosinac 2012. | 68.500,oo Kn (nije u sustavu PDV-a) |
| 9 | Stručni nadzor nad rad. obnove zgrade Opć. |  | Izravno ugovaranje | 35.000,00 Kn bez PDV-a | 26.09.2012. do 25.12.2012. | Uljanik d.o.o. Inženjerski ured Petrinja, Ul. J. Runjanina 2 |  | 21.875,00 Kn sa PDV-om |
| 10 | Arhitektonski nacrt post. st. starog grada Zrina |  | Izravno ugovaranje | 69.900,00 Kn bez PDV-a | 17.10.2012. do 31.03.2013. | Vektra d.o.o. Varaždin, Ul. Branka Vodnika 4/b | 04.04.2013. | 87.375,00 Kn sa PDV-om |
| 11 | Izvođ. radova sustava zašt. djelovanja munje |  | Izravno ugovaranje | 29.548,00 Kn bez PDV-a | 20.11.2012. do 20.12.2013. | „Elmon Inžinjering“ d.o.o. Sisak, A. Starčevića 14 | 16.09.2013. | 36.935,00 |

| 12 | Igradnja javne rasvjete u Dvoru |  | Izravno ugovaranje | 43.980,00 Kn bez PDV-a | 22.11.2012. do 22.12.2013. | „E.M.G.“ Sisak, Novo Praćno 46 | 11.03.2013. | 54.975,00 Kn sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |